Согласовано ________________

Заместитель руководителя

Администрации МО «Бичурский район»

РБ по развитию инфраструктуры

Л.П. Коробенкова

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Бичурского района» за 2023 год

Ответственный исполнитель   Отдел строительства и ЖКХ МУ Комитет по развитию инфраструктуры Администрации МО «Бичурский район»

Дата составления отчета 13.02.2024 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Лазарева О.В. – Главный специалист комитета по развитию инфраструктуры Администрация МО «Бичурский район» 89140596156, доб. 333,

oksana_lazareva93@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Основными направлениями работы Администрации

по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства района являлись:

- развитие нормативного правового обеспечения муниципальной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства: Постановление Администрации МО "Бичурский район" №27 от 10.10.2016 о порядке и условиях проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «Бичурский район»; Постановление Администрации МО "Бичурский район" №26 от 10.10.2016 об утверждении Правил организации регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Бичурский район»;

- совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения;

- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации муниципальной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства в МО «Бичурский район».

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и реализуются путем следующих механизмов:

| - № п/п | - Наименование целевого индикатора | - Ед. измерения | - Значения показателей целевых индикаторов |  |  | - Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Год, предшествующий отчетному* | - Отчетный год - 2023 |  |  |
|  |  |  |  | - План | - Факт |  |
|  | - Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| - 1 | Пассажирооборот транспорта общего пользования | млн. пасс.-км | 183,5 | 232 | - 264,9 |  |
| - 2 | Количество маршрутов, на которых осуществляются пассажирские перевозки | Ед. | 8 | 9 | - 8 |  |
| - 3 | Количество выданных свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок, в год | Ед. | 0 | - | - - | - С 2023 г. свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок не выдаются |
| - 4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения в общей численности населения | % | 5,6 | 4 | - 4 |  |
| - 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,7 | 42,3 | - 38,6 |  |
| - 6 | Количество установленных дорожных знаков дорожного движения, в год | Ед. | 20 | 70 | - 20 |  |
| - 7 | Количество обустроенных автобусных остановок, в год | Ед. | - | 2 | - 2 |  |
| - 8 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, в год | км. | 9,9 | 45,6 | - 45,025 |  |
|  |  | п. м. | 9900 | 45600 | - 45025 |  |
| - 9 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведено содержание, в год | км. | 363,460 | 363,460 | - 363,460 |  |
|  |  | п. м. | 363460 | 363460 | - 363460 |  |
| - 10 | Количество населенных пунктов, обустроенных наружным освещением, в год | ед. | 1 | 3 | - 4 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки.

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта | №55 от 25.02.2022 года утверждено Постановление Об утверждении максимальных (предельных) цен (тарифов) на муниципальные пассажирские перевозки, регулируемые органами местного самоуправления МО «Бичурский район» |  |  |
| Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильном транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия | Возмещение МБУ ХТО Администрации МО «Бичурский район» по 7 маршрутам, в размере 70 тыс. руб. (по 10 тыс. руб. за каждый маршрут): Бичура – Сахарный Завод; Бичура- Кирова; Бичура – Ленина; Бичура – Коммунистическая; Бичура – Судутуй; Бичура – Гутай. |  |  |
| Приобретение автобусов в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания | В 2023 году приобретено 5 автобусов марки Газель NEXT А65R32 закупленных в рамках реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет специального казначейского кредита, на общую сумму 22500,0 тыс. руб. |  |  |
| Проведение конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок | По результатам проведенного конкурса в 2023 году заключен договор с МБУ «ХТО» на оказание услуг по перевозке пассажиров по 7 маршрутам: Бичура – Сахарный Завод; Бичура- Кирова; Бичура – Ленина; Бичура – Коммунистическая; Бичура – Судутуй; Бичура – Гутай. |  |  |
| Содержание (аренда) помещения автовокзала |  | Данное мероприятие не выполнено | Рассматривается вариант строительства нового автовокзала. Для его строительства необходимо привести в соответствие градостроительную документацию в части изменения территориальной зоны. Данные изменения планируются на 2024 г. |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автодорог и мостов местного значения, включая разработку рабочей и проектной документации | В 2022 году в Минтранс подана заявка на включение автомобильной дороги местного значения Подъезд от автомобильной дороги Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй к с. Покровка (через с. Петропавловка) в перечень объектов, реализуемых за счет средств дорожного фонда Республики Бурятия. 30.06.2023 г. заключен контракт с подрядной организацией ООО «Авто Дом». Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 30.10.2025г. В лимитах 2023 года выплачен аванс в размере: 10 млн. руб. 10.08.23г. и 204100,0 руб. 02.08.23 г. |  |  |
| Ремонт и содержание автодорог и мостов местного значения | На содержание и ремонт дорог местного значения из бюджета МО «Бичурский район» израсходовано 97896,70023 тыс. руб.: Ремонт автодорог общего пользования местного значения по программе КРСТ Проект ремонта автомобильных дорог с. Бичура ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Калинина, автодорога Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай в границах МО-СП «Бичурское» Зимнее содержание автодорог Содержание автодорог: Профилирование (грейдирование) автодорог МО «Бичурский район»: – весенне-летний и осенне-зимний периоды, ямочный ремонт – БЦМ, с. Бичура ул. Петрова, с. Елань, с. Харлун, с. Буй ул. Вахмянина, с. Поселье ул. Ленина, с. Куналей ул. Партизанская, ул. Советская, подъезды автодорог «Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай» и Сухой Ручей, - отсыпка автодорог ПГС в с. Куналей ул. Партизанская, с. Бичура: ул. Свердлова, Юбилейная, Садовая, Копылова, Мира, подъезд от автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта к с. Топка - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьская с. Бичура - Восстановление дорожного профиля с добавлением нового материала на автодорогах: подъезд к с. Сухой Ручей, Дабатуй-Шанага-Хонхолой, Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай, подъезд к с. Покровка (через с. Петропавловка от автодороги Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай материалы, запчасти, горюче-смазочные материалы, зарплата, начисление на зарплату (отчисления в фонды) налог на добычу полезных ископаемых - Карьер «Хурут» Услуги спецтехники (услуги экскаватора, погрузка и подвоз гравия) |  |  |
| Приобретение специализированной техники для проведения дорожных работ | В 2023 году произведена оплата лизинга за КАМАЗ (Комбинированная дорожная машина и автогрейдер ГС14.02) на общую сумму 10846,75 тыс. руб. |  |  |
| Подготовка кадастровых паспортов автомобильных дорог местного значения |  | Данное мероприятие не выполнено | Не запланировано на 2023 год |
| Обустройство автобусных остановок | - На территории МО-СП «Петропавловское» в с. Покровка установлено 2 автобусные остановки |  |  |
| Обустройство наружного освещения | - В 2023 году, на общую сумму 3973,59464 тыс. руб. проведено наружное освещение в пяти МО-СП: «Бичурское», «Дунда-Киретское», «Билютайское», «Еланское». |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Выполнению поставленных мероприятий послужили:

- организация работы по проведению конкурса на осуществление пассажирских перевозок по территории муниципального района;

- выделение денежных средств в доллжном объеме.

IV.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, тыс.руб. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, тыс. руб. | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 37384,95 | 0 | 16854,8 | 20530,15 | 0 |
|  | 2023 | 141521,35023 | 58848,53975 | 60215,84025 | 22456,97023 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы «Организация обслуживания населения пассажирскими и грузоперевозками в пределах МО «Бичурский район» , тыс.руб. | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
|  | 2022 | 32,9 | 0 | 0 | 32,9 | 0 |
|  | 2023 | 22573,8 | 0 | 22573,8 | 70 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Дороги Бичуры», тыс.руб. |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
|  | 2022 | 37236,9 | 0 | 16851,6 | 20385,3 | 0 |
|  | 2023 | 118947,55023 | 58848,53975 | 37712,04025 | 22386,97023 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

- Изменения не вносились

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100%

TNi

1.    Ei пассажирооборот транспорта                                   264,9

общего пользования                              =   -------- x 100 = 114,2%

232

2.   Еi Количество маршрутов, 	       8

на которых осуществляются                   = --------- x 100 = 88,9 %

пассажирские перевозки	        9

3. Ei Доля населения, проживающего                                        4

в населенных пунктах, не имеющего                  	=   --------- x 100 = 100%,

регулярного автобусного сообщения                                 4

в общей численности населения

4. Ei уд. вес протяженности автомобильных дорог                             38,6

общего пользования  местного значения,                     =    ---------- x 100 = 91,3%

не отвечающих нормативным требованием,                     42,3

в общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения

(100 – 91,3) +100 = 108,7%

20

5.  Ei Количество установленных дорожных знаков       = -------- x 100 = 28,6 %

70

6. Ei Количество обустроенных                                          2

автобусных остановок                                                 = -------- х 100 = 100%

2

7. Ei Протяженность автомобильных дорог,                              45,025

в отношении которых проведен ремонт,                  =    ---------- х 100 = 98,7%

капитальный ремонт                                                               45,6

8. Ei Протяженность автомобильных дорог,                                363,460

в отношении которых проведено содержание          =    ----------- х 100 = 100%

363,460

9. Ei Количество населенных пунктов,                                            4

Обустроенных наружным освещением                            =    ------- х 100 = 133,4%

3

n

SUM Ei

i=1

E = ------ : 100

N

114,2+88,9+100+108,7+28,6+100+98,7+100+133,4

Е = ------------------------------------------------------------------: 100= 0,97

9

Е = 0,97

Уровень   эффективности муниципальной программы – средний