Согласовано:

Врио председателя комитета по развитию

инфраструктуры МКУ Администрация

МО «Бичурский район»

__________________Куприянова У.И.

«25» февраля 2022 года

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2018-2022 годы»

За 2021 год

Ответственный исполнитель:   МКУ Администрация МО «Бичурский район»

Дата составления отчета:  25.02.2022 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:

Гонтова Т.В.- консультант сектора  строительства и ЖКХ  МКУ Администрация  МО «Бичурский район» 830313341758,  t.gontowa@ yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Задачами работы Администрации по вопросам  благоустройства  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2021 год являлись:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

-  Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

- Создание условий для реализации муниципальной программы в сельских поселениях Бичурского района

В рамках программы в 2021 году были выполнены запланированные мероприятия по благоустройству парка «Победы»;

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2017год |  |
|  | Целевой индикатор |  | План | Факт |  |
| 1 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %; | % | 100 | 100 |  |
| 2 | количество благоустроенных дворовых территорий, ед | Ед. | 1 | 1 |  |
| 3 | доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - % | % | 100 | 100 |  |
| 4 | количество благоустроенных общественных территорий, ед | Ед. | 3 | 3 |  |
| 5 | Количество восстановленых, отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных мест воинских захоронений | Ед. | 1 | 1 |  |

Расчет индикаторов производится следующим образом:

1.	Доля благоустроенных дворовых и  общественных территорий в общем количестве дворовых и  общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год определяется как отношение  фактически выполненного объема работ  к запланированному по благоустройству общественных и дворовых территорий на планируемый финансовый год в процентном выражении.

2.	Количество благоустроенных дворовых и общественных  территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год рассчитывается как, количество запланированных в адресном перечне программы и выполненных мероприятий, т.е. количество будет определяться по факту выполнения мероприятий, предусмотренных программой на очередной финансовый год. При этом доля благоустроенных дворовых и общественных территорий за год будет 100 % согласно запланированным мероприятиям.

3. Количество восстановленных, отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных мест воинских захоронений рассчитывается как количество выполненных от плана мероприятий.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки.

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественной территории Парк «Молодежный» в с. Бичура | В рамках программы реализованы мероприятия, согласно сметного расчета и дизайн-проекта, по благоустройству общественной территории Парк «Молодежный» в с. Бичура, на сумму 702,74192 тыс. руб., заменено ограждение парка со стороны ул. Коммунистическая. | - |  |
| Благоустройство общественной территории «Парк отдыха» в с. Малый Куналей | На общественные территории в населенных пунктах численностью свыше 1000 чел., в которых нет многоквартирных домов, финансирование работ по благоустройству составляло 300 тыс. руб. (97,9% -ФБ, 2% -РБ, 0,1% -МБ) За счет этих финансовых средств в парке отдыха выполнены работы по приобретению и установке спортивного оборудования. | - |  |
| Благоустройство общественной территории «Зона отдыха» в у. Шибертуй | В 2021 году в у. Шибертуй благоустраивалась общественная территория «Зона отдыха» На освоенные в рамках программы 300 тыс. руб. установлена стелла, скамейки и урны, ограждение. В последующие годы при выделении финансирования, благоустройство территории будет продолжено. | - |  |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Бичура, ул. Ленина, 236 | На дворовой территории были выполнены работы по капитальному ремонту дворового проезда с устройством водостоков и сливных колодцев на сумму 702,74192тыс. руб., из них - 687,99317 тыс. руб. из ФБ, 14,04671 тыс. руб. из РБ и 0,70274 тыс. руб. (0,1%) из МБ. |  |  |
| Проведение работ по благоустрой-ству мест воинс-ких захоронений | В 2021 году не выполнялось и не финансировалось |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Фактором, влияющим на выполнение или невыполнение показателей являются  количество запланированных в программе благоустраиваемых территорий, и наличие (отсутствие) финансирования.

Положительным фактором в  выполнении намеченных мероприятий  является своевременное выполнение подготовительных работ сельскими поселениями, (составление сметных расчетов, прохождение экспертизы сметной стоимости и проведение конкурсных процедур по заключению контрактов (договоров)) и выделение денежных средств из  федерального и республиканского бюджетов.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс.руб. Год Всего ФБ РБ МБ ВИ 2021 1901,5997 1861,70648 37,99352 1,899,7 0 |
| --- | --- |

| Объем бюджетных ассигнований на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в с. Бичура | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2021 | 702,74192 | 687,99317 | 14,04671 | 0,70274 |

| Объем бюджетных ассигнований на благоустройство общественных территорий | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2021 | 1198,85778 | 1173,71331 | 23,94681 | 1,19766 |

| Объем бюджетных ассигнований на Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории МО «Бичурский район» | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В данную программу в 2021году  Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» №662 от 16.12.2021 года  внесены изменения.

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100,%

TNi

1.    Ei      доля благоустроенных дворовых территорий           от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %;

По факту выполнения запланированных в программе мероприятий по благоустройству данный индикатор учитывается как исполненный на  100%

100

Ei      = -------*100=100%

100

2.     Ei      количество благоустроенных дворовых территорий,  ед

1

Ei      = -------*100=100%

1

3.      Ei    доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %

100

Ei      = -------*100=100%

100

4.      Ei  количество благоустроенных общественных территорий, ед

3

Ei      = -------*100=100%

3

5.      Ei  количество восстановленных, отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных мест воинских захоронений, ед

3

Ei      = -------*100=100%

3

Данный показатель в расчет не берется так как работы не проводились и не планировались на 2021 год.

i=1

E = ------ : 100%

n

100+100+100+100

Е = --------------------------------- : 100 =  1,0

4

Е =1,00

Уровень эффективности  муниципальной программы – средний