Согласовано:

И.о. заместителя руководителя

Администрации МО «Бичурский район»

РБ по развитию инфраструктуры

_________________ А.С. Паньков

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Бичурского района» за 2024 год

Ответственный исполнитель: Отдел строительства и ЖКХ МУ Комитет по развитию инфраструктуры Администрации МО «Бичурский район».

Дата составления отчета 25.02.2025 года.

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:

Лазарева О.В. – Консультант отдела строительства и ЖКХ МУ Комитет по развитию инфраструктуры Администрации МО «Бичурский район»,

тел. 89140596156, доб. 333, эл. почта - oksana_lazareva93@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Основными направлениями работы Администрации

по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства района являлись:

- развитие нормативного правового обеспечения муниципальной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства: Постановление Администрации МО "Бичурский район" №27 от 10.10.2016 о порядке и условиях проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «Бичурский район»; Постановление Администрации МО "Бичурский район" №26 от 10.10.2016 об утверждении Правил организации регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Бичурский район»;

- совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения;

- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации муниципальной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства в МО «Бичурский район».

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и реализуются путем следующих механизмов:

| - № п/п | - Наименование целевого индикатора | - Ед. измерения | - Значения показателей целевых индикаторов |  |  | - Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Год, предшествующий отчетному* | - Отчетный год - 2024 |  |  |
|  |  |  |  | - План | - Факт |  |
|  | - Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| - 1 | Пассажирооборот транспорта общего пользования | млн. пасс.-км | 264,9 | 227,3 | - 349,7 |  |
| - 2 | Количество маршрутов, на которых осуществляются пассажирские перевозки | Ед. | 8 | 12 | - 12 |  |
| - 3 | Количество выданных свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок, в год | Ед. | - | - | - - | - С 2023 г. свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок не выдаются |
| - 4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения в общей численности населения | % | 4 | 4 | - 4 |  |
| - 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,6 | 38,6 | - 38,7 |  |
| - 6 | Количество установленных дорожных знаков дорожного движения, в год | Ед. | 20 | 50 | - 20 |  |
| - 7 | Количество обустроенных автобусных остановок, в год | Ед. | 2 | 2 | - 2 |  |
| - 8 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, в год | км. | 45,025 | 10 | - 12,4 |  |
|  |  | п. м. | 45025 | 10000 | - 12400 |  |
| - 9 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведено содержание, в год | км. | 363,460 | 363,460 | - 364,660 |  |
|  |  | п. м. | 363460 | 363460 | - 364660 |  |
| - 10 | Количество населенных пунктов, обустроенных наружным освещением, в год | ед. | 4 | 8 | - 8 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки.

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта | №444 от 18.07.2024 года утверждено Постановление Об утверждении максимальных (предельных) цен (тарифов) на муниципальные пассажирские перевозки, регулируемые органами местного самоуправления Бичурского муниципального района РБ |  |  |
| Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильном транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия | Возмещение МБУ ХТО Администрации МО «Бичурский район» по 12 маршрутам, в размере 120 тыс. руб. (по 10 тыс. руб. за каждый маршрут): Бичура – Сахарный Завод; Бичура- Кирова; Бичура – Ленина; Бичура – Коммунистическая; Бичура – Судутуй; Бичура – Гутай; Бичура – Елань; Бичура – Билютай; Бичура – Узкий Луг; Бичура – Хонхолой; Бичура – Верхний Мангиртуй; Бичура – Топка. |  |  |
| Приобретение автобусов в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания |  |  |  |
| Проведение конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок | На оказание услуг по перевозке пассажиров заключен договор с МБУ «ХТО» МО «бичурский район» как с единственным поставщиком по 12 маршрутам: Бичура – Сахарный Завод; Бичура- Кирова; Бичура – Ленина; Бичура – Коммунистическая; Бичура – Судутуй; Бичура – Гутай; Бичура – Елань; Бичура – Билютай; Бичура – Узкий Луг; Бичура – Хонхолой; Бичура – Верхний Мангиртуй; Бичура – Топка. |  |  |
| Содержание (аренда) помещения автовокзала |  | Данное мероприятие не выполнено | Рассматривается вариант строительства нового модульного автовокзала в 2025 г. |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автодорог и мостов местного значения, включая разработку рабочей и проектной документации | В 2022 году в Минтранс подана заявка на включение автомобильной дороги местного значения Подъезд от автомобильной дороги Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй к с. Покровка (через с. Петропавловка) в перечень объектов, реализуемых за счет средств дорожного фонда Республики Бурятия. 30.06.2023 г. заключен контракт с подрядной организацией ООО «Авто Дом». Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 30.10.2025г. В лимитах 2023 года выплачен аванс в размере: 10201,1 млн. руб. (из них РБ 10 млн. руб., МБ 204100,0 руб.). в лимитах 2023 года выплачен аванс в размере: 30612,25 млн. руб. ( из них РБ 30000,0 млн. руб., МБ 612,25 млн. руб.). |  |  |
| Ремонт и содержание автодорог и мостов местного значения | На содержание и ремонт дорог местного значения из бюджета МО «Бичурский район» израсходовано 28618,6871 тыс. руб.: Зимнее содержание автодорог Содержание автодорог: 1. Ямочный ремонт: с. Бичура Коммунистическая, Калинина, Петрова, Ленина, Соломенникова. с. Буй ул. Партизанская. с. Поселье пер. Школьный, ул. Подгорная, ул. Партизанская с. Новосретенка ул. Иванова. подъезд к с. Новосретенка от с. Бичура. 2. Добавление нового материала толщиной 5 см. на автодороге по ул. Степная, с. Бичура 3. Профилирование автодорог общего пользования местного значения в границах: МО-СП «Бичурское», МО-СП «Буйское», МО-СП «Посельское», МО-СП «Малокуналейское», МО-СП «Шибертуйское», МО-СП «Новосретенское». 4. Отсыпка ПГС: с. Буй по улицам Партизанская, Лесная, с. Узкий Луг ул. Набережная, в границах МО-СП «Шибертуйское» МО «Бичурский район» 30000 кв.м подъезд к с. Топка от региональной автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта 8+200-9+200, автодорога Шанага-Хонхолой 0+500-1+500 5. Установка дорожных знаков и светофоров типа Т-7 на автодорогах общего пользования местного значения в границах: МО-СП «Бичурское», МО-СП «Буйское», МО-СП «Малокуналейское», МО-СП «Шибертуиское», МО-СП «Новосретенское». 6. Ремонт мостового перехода через р. Мангиртуйка на автодороге Верхний Мангиртуй-Нижний Мангиртуй. материалы, запчасти, горюче-смазочные материалы, зарплата, начисление на зарплату (отчисления в фонды) налог на добычу полезных ископаемых - Карьер «Хурут» Услуги спецтехники (услуги экскаватора, погрузка и подвоз гравия) |  |  |
| Приобретение специализированной техники для проведения дорожных работ | В 2024 году произведена оплата лизинга за КАМАЗ (Комбинированная дорожная машина и автогрейдер ГС14.02) на общую сумму 10846,75 тыс. руб. |  |  |
| Подготовка кадастровых паспортов автомобильных дорог местного значения |  | Данное мероприятие не выполнено | Не запланировано на 2023 год |
| Обустройство автобусных остановок | - На территории МО-СП «Петропавловское» установлено 2 автобусные остановки |  |  |
| Обустройство наружного освещения | - В 2024 году, проведено наружное освещение в 8 МО-СП: «Шибертуйское», «Буйское», «Новосретенское», «Бичурское» в с. Бичура, п. Сахарный Поселок, «Верхне-Мангиртуйское», «Окино-Ключевское», «Еланское». |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Выполнению поставленных мероприятий послужили:

- организация работы по проведению конкурса на осуществление пассажирских перевозок по территории муниципального района;

- выделение денежных средств в должном объеме.

IV.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, тыс.руб. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, тыс. руб. | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 37384,95 | 0 | 16854,8 | 20530,15 | 0 |
|  | 2023 | 141521,35023 | 58848,53975 | 60215,84025 | 22456,97023 | 0 |
|  | 2024 | 70202,1871 | 0 | 47015,7 | 23186,4871 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы «Организация обслуживания населения пассажирскими и грузоперевозками в пределах МО «Бичурский район», тыс. руб. | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
|  | 2022 | 136,0574 | 0 | 3,2 | 132,8574 | 0 |
|  | 2023 | 22573,8 | 0 | 22503,8 | 70 | 0 |
|  | 2024 | 124,5 | 0 | 4,5 | 120,0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Дороги Бичуры», тыс.руб. |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
|  | 2022 | 37248,89371 | 0 | 16851,6 | 20379,29371 | 0 |
|  | 2023 | 118947,55023 | 58848,53975 | 37712,04025 | 22386,97023 | 0 |
|  | 2024 | 70077,6871 | 0 | 47011,2 | 23066,4871 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения вносились:

- Постановлением №195 от 26.03.2024 г.  «О внесении изменений в постановление Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 16.12.2021г. № 660 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район» «Развитие транспортной инфраструктуры Бичурского района» (в ред. постановления от 27.03.2023 г. №191, от 29.09.2023 г №617)»

- Постановлением №593 от 30.09.2024 г. «О внесении изменений в постановление Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 16.12.2021г. № 660 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район» «Развитие транспортной инфраструктуры Бичурского района» (в ред. постановления от 27.03.2023 г. №191, от 29.09.2023 г. №617, от 26.03.2024 г. №195)»

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100%

TNi

1.    Ei пассажирооборот транспорта                                                              349,7

общего пользования                                                  = -------- x 100 = 153,8%

227,3

2.   Еi Количество маршрутов, 	                                                                 12

на которых осуществляются                                               = --------- x 100 = 100%

пассажирские перевозки	                                                                 12

3. Ei Доля населения, проживающего                                                                    4

в населенных пунктах, не имеющего                                               = --------- x 100 = 100%,

регулярного автобусного сообщения                                                            4

в общей численности населения

4. Ei уд. вес протяженности автомобильных дорог                                           38,7

общего пользования местного значения,                                        = ---------- x 100 = 100,3%

не отвечающих нормативным требованием,                             38,6

в общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения

100 – 0,3 = 99,7%

20

5.  Ei Количество установленных дорожных знаков                              = -------- x 100 = 40 %

50

6. Ei Количество обустроенных                                                       2

автобусных остановок                                                                       = -------- х 100 = 100%

2

7. Ei Протяженность автомобильных дорог,                                                            12,4

в отношении которых проведен ремонт,                                                = ---------- х 100 = 124%

капитальный ремонт                                                                                            10

8. Ei Протяженность автомобильных дорог,                                                         364,660

в отношении которых проведено содержание                                      = ----------- х 100 = 100,3%

363,460

9. Ei Количество населенных пунктов,                                                                     8

Обустроенных наружным освещением                                                        = ------- х 100 = 100%

8

n

SUM Ei

i=1

E = ------ : 100

N

153,8+100+100+99,7+40+100+124+100,3+100

Е = ------------------------------------------------------------------: 100= 1

9

Е = 1

Уровень   эффективности муниципальной программы – средний