Приложение № 4 к соглашению о

предоставлении из республиканского бюджета субсидии на развитие общественной инфраструктуры местному бюджету

 муниципального образования «Бичурский район»

от 14.03..2022 № 01-29-40/22

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности предоставления

Субсидии по состоянию на «01» июля 2022 г.

| NN п/п | Наименование субсидии/мероприятия | Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения) | Наименование показателя результативности <1> | Единица измерения <1> | Значение показателя результативности предоставления субсидии <1> | Причины отклонения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановое <1> | фактическое <2> |  |
| 1 | Капитальный ремонт и монтаж системы АПС в МБДОУ Детский сад "Колокольчик" с. Буй | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | Охват детей дошкольным образованием | % | 72,0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Елочка" с. Потанино | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 72,0 |  |  |
| 3 | Монтаж системы АПС в МБДОУ Детский сад "Полянка" с. Бичура | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 72,0 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Радуга" с. Топка | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | % | 72,0 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Туяна" у.Шанага | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | % | 72,0 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Ая-Ганга" у.Шибертуй | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | % | 72,0 | 72,0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г..  | % | 72,0 | 72,0 |  |
| 8 | Капитальный ремонт МБОУ Бичурская СОШ № 1 с. Бичура | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях | % | 99,7 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харлун | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 99,7 |  |  |
| 10 | Монтаж системы АПС в МБОУ Буйская СОШ с. Буй | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 99,7 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт МБОУ Билютайская СОШ с. Билютай | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 99,7 |  |  |
| 12 | Монтаж системы АПС в МБОУ Бичурская СОШ № 5 п. Сахарный Завод | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 99,7 |  |  |
| 13 | Монтаж системы АПС в МБОУДО "Дом детского творчества" с. Бичура | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре | % | 37,7 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт Мотнинского сельского клуба с. Мотня | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре | % | 37,7 | 37,7,7 |  |
| 15 | Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара- Киреть | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 37,7 |  |  |
| 16 | Установка отопительного котла в сельском клубе с. Покровка | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 37,7 |  |  |
| 17 | Ремонт системы отопления здания сельского клуба у. Гутай | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 37,7 |  |  |
| 18 | Установка окон из ПВХ в здании библиотеки с. Билютай | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 37,7 |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт здания клуба п. Сахарный Завод | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 37,7 |  |  |
| 20 | Установка металлических дверей и устройство пандуса в здании библиотеки у. Средний Харлун | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 37,7 | 37,7 |  |
| 21 | Капитальный ремонт помещения администрации МО СП "Посельское" под размещение клуба и библиотеки с. Поселье | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 37,7,0 | 37,7 |  |
| 22 | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Бичурская СОШ № 4 с. Бичура | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.1 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно коммунального комплекса муниципальных образований к отопительному сезону | % | 100,0 |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт котельной МБОУ Бичурская СОШ № 5 п. Сахарный Завод  | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 100,0 |  |  |
| 24 | Приобретение дизельной электростанции для МБУ ХТО | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | % | 100,0 |  |  |
| 25 | Устройство противопожарного водоёма у. Средний Харлун | Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г. | % | 100,0 |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт системы отопления МАОУ ДО "Бичурскя детско-юношеская спортивная школа" | Дополнительное соглашение № 2.48-5/21-2 от 10.06.2021 г. | % | 100,0 |  |  |
| 27 | Ремонт скважины с. Ара-Киреть  | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | Доля населения Республики Бурятия обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 3,3 |  |  |
| 28 | Ремонт скважины у.Дабатуй  | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | % | 3,3 |  |  |
| 29 | Ремонт скважины с. Верхний Мангиртуй  | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | % | 3,3 |  |  |
| 30 | Ремонт скважины с. Поселье  | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | % | 3,3 |  |  |
| 31 | Ремонт скважины с. Новосретенка  | Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-1 от 29.04.2022 г. | % | 3,3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Заполняется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

<2> Заполняется по состоянию на отчетную дату (на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 31 декабря отчетного года).

<3> Заполняется в случае недостижения показателя результативности.

Приложение № 5 к соглашению о

предоставлении из республиканского бюджета субсидии на развитие общественной инфраструктуры местному бюджету

муниципального образования «Бичурский район»

от 14.03..2022 № 01-29-40/22

ОТЧЕТ

об использовании субсидии по состоянию на "01" июля 2022 г.

| NN п/п | Наименование субсидии/мероприятия | Предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии (дополнительным соглашением) в отчетном году, тыс. руб. <1> | Кассовое исполнение по состоянию на "01"июля 2022 г., тыс. руб. | Экономия, тыс. руб. | Сроки завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | республиканский бюджет | местный бюджет | Всего | республиканский бюджет | местный бюджет |  | План <2> | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт и монтаж системы АПС в МБДОУ Детский сад "Колокольчик" с. Буй | 535,3100 | 535,3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 2 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Елочка" с. Потанино | 450,000 | 450,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 3 | Монтаж системы АПС в МБДОУ Детский сад "Полянка" с. Бичура | 99,930 | 99,930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 4 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Радуга" с. Топка | 358,300 | 358,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 5 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Туяна" у.Шанага | 461,150 | 461,150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 6 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Ая-Ганга" у.Шибертуй | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |  | 31.07.2022 | 30.06.2022 |
| 7 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье | 231,710 | 231,710 | 0,00 | 231,710 | 231,710 |  |  | 31.07.2022 | 30.06.2022 |
| 8 | Капитальный ремонт МБОУ Бичурская СОШ № 1 с. Бичура | 587,7618 | 587,7618 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.06.2022 |  |
| 9 | Капитальный ремонт МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харлун | 1537,420 | 1537,420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 10 | Монтаж системы АПС в МБОУ Буйская СОШ с. Буй | 53,090 | 53,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 11 | Капитальный ремонт МБОУ Билютайская СОШ с. Билютай | 474,064 | 474,064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.07.2022 |  |
| 12 | Монтаж системы АПС в МБОУ Бичурская СОШ № 5 п. Сахарный Завод | 122,010 | 122,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 13 | Монтаж системы АПС в МБОУДО "Дом детского творчества" с. Бичура | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 14 | Капитальный ремонт Мотнинского сельского клуба с. Мотня | 556,0086 | 556,0086 | 0,00 | 556,0086 | 556,0086 |  |  | 31.05.2022 | 22.06.2022 |
| 15 | Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара- Киреть | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.06.2022 |  |
| 16 | Установка отопительного котла в сельском клубе с. Покровка | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.072022 |  |
| 17 | Ремонт системы отопления здания сельского клуба у. Гутай | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.07.2022 |  |
| 18 | Установка окон из ПВХ в здании библиотеки с. Билютай | 100,0110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.06.2022 |  |
| 19 | Капитальный ремонт здания клуба п. Сахарный Завод | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.07.2022 |  |
| 20 | Установка металлических дверей и устройство пандуса в здании библиотеки у. Средний Харлун | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  | 31.05.2022 | 30.06.2022 |
| 21 | Капитальный ремонт помещения администрации МО СП "Посельское" под размещение клуба и библиотеки с. Поселье | 724,8272 | 137,2972 | 587,530 | 724,8272 | 137,2972 | 587,530 |  | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 22 | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Бичурская СОШ № 4 с. Бичура | 1708,1 | 1708,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 23 | Капитальный ремонт котельной МБОУ Бичурская СОШ № 5 п. Сахарный Завод  | 679,5384 | 679,5384 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.09.2022 |  |
| 24 | Приобретение дизельной электростанции для МБУ ХТО | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.09.2022 |  |
| 25 | Устройство противопожарного водоёма у. Средний Харлун | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.09.2022 |  |
| 26 | Капитальный ремонт системы отопления МАОУ ДО "Бичурскя детско-юношеская спортивная школа" | 433,310 | 433,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.08.2022 |  |
| 27 | Ремонт скважины с. Ара-Киреть  | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.10.2022 |  |
| 28 | Ремонт скважины у.Дабатуй  | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.10.2022 |  |
| 29 | Ремонт скважины с. Верхний Мангиртуй  | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.10.2022 |  |
| 30 | Ремонт скважины с. Поселье  | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.10.2022 |  |
| 31 | Ремонт скважины с. Новосретенка  | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.10.2022 |  |
|  | Итого  | 11750,53 | 11163,00 | 587,53 | 1912,5458 | 1325,0158 | 587,53 |  |  |  |

<1> Заполняется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

<2> Заполняется в соответствии с контрактом, договором, соглашением и т.д.