Согласовано:

Заместитель руководителя

МКУ Администрация

МО «Бичурский район»

______________________Митапов А.А.

«16» марта 2020 года

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2018-2024 годы»

За 2020 год

Ответственный исполнитель:   МКУ Администрация МО «Бичурский район»

Дата составления отчета:  16.03.2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:

Гонтова Т.В.- консультант сектора  строительства и ЖКХ  МКУ Администрация  МО «Бичурский район» 830313341758,  t.gontowa@ yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Задачами работы Администрации по вопросам  благоустройства  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2020 год» являлись:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

-  Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

- Создание условий для реализации муниципальной программы в сельских поселениях Бичурского района

В рамках программы в 2020 году были выполнены запланированные мероприятия по благоустройству парка «Молодежный», «Парка отдыха», спортивной площадки и дворовой территории с. Бичура,  ул. Ленина № 238;

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2019год |  |
|  | Целевой индикатор |  | План | Факт |  |
| 1 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %; | % | 100 | 100 |  |
| 2 | количество благоустроенных дворовых территорий, ед | Ед. | 1 | 1 |  |
| 3 | доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - % | % | 100 | 100 |  |
| 4 | количество благоустроенных общественных территорий, ед | Ед. | 3 | 3 |  |

Расчет индикаторов производится следующим образом:

Доля благоустроенных дворовых и  общественных территорий в общем количестве дворовых и  общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год определяется как отношение  фактически выполненного объема работ  к запланированному по благоустройству общественных и дворовых территорий на планируемый финансовый год в процентном выражении.

Количество благоустроенных дворовых и общественных  территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год рассчитывается как, например:

В 2020 году согласно адресному перечню  выполнены мероприятия по  благоустройству парка «Молодежный» (согласно сметного расчета), и работы по благоустройству дворовых территорий в с. Бичура (100% от суммы финансирования на с. Бичура на 2020 финансовый год), «Парка отдыха» в с. Малый Куналей и общественной территории спортивная площадка по в у. Шибертуй (на сумму по 300 тысяч рублей на каждую). При фактическом выполнении видов работ, указанных в сметных расчетах на 2020 год по каждому объекту благоустройства значение индикатора будет означать  1 дворовая территория и 3 общественных территории, как запланировано в программе, т.е. количество будет определяться по факту выполнения мероприятий, предусмотренных программой на очередной финансовый год. При этом доля благоустроенных дворовых и общественных территорий за 2020 год будет 100 % согласно запланированным мероприятиям.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки.

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовой территории с. Бичура, ул. Ленина № 238 | Выполнены мероприятия по асфальтированию дворового проезда, установке скамеек и урн, устройству водостоков возле подъездов домов, на сумму 942,3921 тыс.руб. | - | - |
| Благоустройство общественной территории Парк «Молодежный» в с. Бичура | В рамках программы реализованы мероприятия, согласно сметного расчета и дизайн-проекта, по благоустройству общественной территории Парк «Молодежный» в с. Бичура, на сумму 598,847руб. установлены элементы детской игровой площадки (комбинированная детская зона, качели крутящиеся для детей младшего возраста, качели подвесные и горка) | - | - |
| Благоустройство общественной территории «Парк отдыха» в с. Малый Куналей | На общественные территории в населенных пунктах численностью свыше 1000 чел., в которых нет многоквартирных домов, финансирование работ по благоустройству составляло 300 тыс руб. За счет этих финансовых средств в парке отдыха выполнены работы по строительству мини хоккейной площадки | - | - |
| Благоустройство общественной территории «спортивная площадка» в у. Шибертуй | На выделенные в рамках программы 300 тыс. руб. на общественной территории построена хоккейная коробка. | - | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Фактором, влияющим на выполнение или невыполнение показателей являются  количество запланированных в программе благоустраиваемых территорий, и наличие (отсутствие) финансирования.

Положительным фактором в  выполнении намеченных мероприятий  является своевременное выполнение подготовительных работ сельскими поселениями, (составление сметных расчетов, прохождение экспертизы сметной стоимости и проведение конкурсных процедур по заключению контрактов (договоров)) и выделение денежных средств из  федерального и республиканского бюджетов.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на

выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс.руб. годы Общий объем финансирования, тыс. руб Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Иные источники финансирования Годы Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Иные источники финансирования 2018 1490,09735 1399,29194 89,31651 1,48861 0,00029 2019 2312,41203 2263,89989 46,20204 2,31010 0 2020 2141,2391 2096,31799 42,782 2,13911 0 2021 1901,8391 1861,7 37,98339 2,15571 0 2022 1983,3 1943,7 38,3167 1,9833 0 2023 1983,3 1943,7 38,3167 1,9833 0 2024 0* 0* 0* 0* 0* |
| --- | --- |

| Объем бюджетных ассигнований на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в с. Бичура | годы | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
|  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 1027,43370 | 1005,87914 | 20,52815 | 1,02641 | 0 |
|  | 2020 | 942,3921 | 922,61371 | 18,83693 | 0,94146 | 0 |
|  | 2021 | 1901,8391 | 1861,7 | 37,98339 | 2,15571 | 0 |
|  | 2022 | 1983,3 | 1943,7 | 38,3167 | 1,9833 | 0 |
|  | 2023 | 1983,3 | 1943,7 | 38,3167 | 1,9833 | 0 |
|  | 2024 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |

| Объем бюджетных ассигнований на благоустройство общественных территорий (Парк «Молодежный» в с.Бичура, «Парк отдыха» в с. Малый Куналей, «Спортивная площадка» в у. Шибертуй | годы | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
|  | 2018 | 1490,09735 | 1399,29194 | 89,31651 | 1,48861 | 0,00029 |
|  | 2019 | 1284,97833 | 1258,02075 | 25,67389 | 1,28369 | 0 |
|  | 2020 | 1198,847 | 1173,70428 | 23,94507 | 1,19765 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В данную программу в 2018году  Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» №15 от 27.03.2018 года  внесены изменения.

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100,%

TNi

1.    Ei      доля благоустроенных дворовых территорий           от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %;

По факту выполнения запланированных в программе мероприятий по благоустройству данный индикатор учитывается как исполненный на  100%

100

Ei      = -------*100=100%

100

2.     Ei      количество благоустроенных дворовых территорий,  ед

1

Ei      = -------*100=100%

1

3.      Ei    доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %

3

Ei      = -------*100=100%

3

4.      Ei  количество благоустроенных общественных территорий, ед

3

Ei      = -------*100=100%

3

100+100+100+100

Е = --------------------------------- : 100 =  1,0

4

Е =1,00 Уровень эффективности  муниципальной программы –средний