Согласовано _________________

ВРИО Председатель комитета по развитию

инфраструктуры МКУ Администрация

МО «Бичурский район» Куприянова У.И.

«28»  февраля  2022 года

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на  2015 - 2017 годы и на период до 2024 года»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:   Комитет по развитию инфраструктуры МКУ Администрация МО «Бичурский район»

Дата составления отчета:  25.02.2022 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:

Гонтова Т.В.- консультант сектора  строительства и ЖКХ  МКУ Администрация  МО «Бичурский район» тел:89644091932, доб. 312,   t.gontowa@ yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Организации жилищно-коммунального комплекса района отработали финансовый год без убытков, что является показателем выполнения целевого индикатора программы на 100 % . Отопительный сезон 2021-2022 года проходит в штатном режиме, в начале марта произошла авария на электро-подстанции,  приведших к перебоям теплоснабжения на котельных района, не происходило.  Всего на развитие коммунальной инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону затрачено в 2021 году 6565,46856 тыс. рублей. За счет финансовых средств выделяемых на реализацию первоочередных мероприятий  выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт оборудования котельной РСУ в с. Бичура (замена  котла)

- Капитальный ремонт оборудования котельной детского сада "Подснежник" в с. Бичура (замена центробежного насоса)

- Капитальный ремонт участка теплотрассы 90 м. от котельной до здания Гочитской СОШ

- Капитальный ремонт оборудования котельной Бичурской СОШ №4 (замена  котла)

- Модернизация оборудования котельной Средне-Харлунской НОШ (Замена котлов и оборудования)

- Капитальный ремонт оборудования котельной Посельской СОШ (Замена загрузочного транспортера)

- Капитальный ремонт участка теплотрассы 30 м. от  котельной до здания Посельской СОШ

- Капитальный ремонт оборудования  котельной Дундо-Киретской СОШ (Замена центробежного насоса )

- Капитальный ремонт оборудования котельной Дундо-Киретской СОШ (замена котла  КВм-0,8)

- Капитальный ремонт оборудования котельной Дундо-Киретской СОШ (замена дымового циклона)

- Капитальный ремонт оборудования котельной Дундо-Киретской СОШ (замена загрузочного транспортера)

- Приобретение  генератора для котельной МБДОУ Детский сад "Рябинка"

Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей  по плану – 10%, фактически  по ООО «Бичурское ЖКХ» составил в 2021 году 12%,  что больше  планового показателя на 2%, данный показатель показывает  снижение потерь тепловой энергии в сетях по сравнению с планом и является качественным показателем реализации мероприятий программы.

На территории Бичурского района в с. Бичура имеется 12 многоквартирных домов, в которых осуществляется холодное водоснабжение. Количество граждан, обеспеченных централизованным водоснабжением по данным Роспотребнадзора - 730 человек. Всего в районе по данным гигиенического мониторинга 66 скважин. По данным Бичурского Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Мухоршибирском районе» в 2021 году обеспечены доброкачественной водой 11097 человек. Проживает в районе 22024 чел., таким образом доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения составляет 50,4%, при плане 65 %. Данный показатель показывает ухудшение показателя водоснабжения на 22%. Низкий показатель получен в результате большого количества жителей, потребляющих не исследованную воду (6231 чел.), а также с 2021 года показатель численности населения обеспеченного условно качественной водой их формы удален и не принимается в расчет.

В рамках программы в 2021 году предоставлено 5 земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой,  это  на 100% соответствует плану и показателю прошлого года.

В 2018 году в программу включено мероприятие по  «Благоустройству территории МО «Бичурский район» в части приведения  в нормативное состояние существующих  объектов хранения отходов  производства и потребления  в текущем год. На обустройство и содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов в МО «Бичурский в 2021 году израсходовано 3802,40381тыс. руб. В том числе 2267,41578 тыс. руб. на «Содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов». И 1534,98803 тыс. руб. на «Обустройство объекта размещения твердых коммунальных отходов».

По подпрограмме «Создание комплексной системы градостроительной документации в МО «Бичурский район».  По этой подпрограмме в 2021 году освоено 0,5 тыс. руб. из средств местного бюджета, на мероприятие: Градостроительное планирование развития территорий  МО «Бичурский район»

По подпрограмме №6 в программе «Строительство (реконструкция) объектов за счет всех источников финансирования на территории МО «Бичурский район» на

«Разработку ПСД» (топографическая съемка для строительства теплотрассы для ДШИ)  в 2021 году освоено 115,012 тыс. руб., в т.ч. из республиканского бюджета 115,012 тыс. руб.

В 2020 году в программе предусмотрена подпрограмма №7 «Чистая вода», в этой подпрограмме будут планироваться мероприятия, финансирование которых будет предусмотрено в национальном проекте «Экология» в рамках региональной программы «Чистая вода». В 2021 году по данной подпрограмме мероприятия не проводились.

Выполнение значений целевых индикаторов показано в следующей таблице

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Отчетный год 2020 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса | % | 0 | 0 | 0 | Качественный показатель |
| 2 | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | Ед. | 10,8 | 10 | 12 | Не качественный показатель |
| 3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % | % | 65 | 65 | 50,4 | Не качественный показатель |
| 4 | Количество предоставленных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. | % | 5 | 5 | 5 | Качественный показатель |
| 5 | Количество приведенных в нормативное состояние существующих объектов хранения отходов производства и потребления в текущем году, ед. | % | 1 | 1 | 1 | Качественный показатель |
| 6 | Количество границ земельных участков населенных пунктов в Бичурском районе | Ед | 17 | 0 | 1 | Качественный показатель |
| 7 | Количество внесенных изменений в генеральные планы сельских поселений в Бичурском районе |  | 0 | 0 | 0 | Не планировалось (качественный показатель) |
| 8 | Доля освоенных средств на строительство(реконструкцию) объектов |  | 0 | 100 | 100 | Не планировалось (качественный показатель) |
| 9 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения % |  | 0 | 100 | 100 | Планируется при выделении финансовых средств и бюджета РФ и РБ |

II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Капитальный и текущий ремонт котельных 1.2.Приобретение здания котельной 1.3. Приобретение и установка котлов и вспомогательного оборудования 1.4.Разработка ПСД, Строительство и реконструкция котельных 1.5.Строительство и реконструкция теплотрасс 1.6.Капитальный и текущий ремонт теплотрасс 1.7.Капитальный и текущий ремонт систем отопления 1.8.Установка счетчиков учета теплоэнергии на объектах бюджетной сферы 1.9. Разработка и актуализация схем теплоснабжения 1.10. Обеспечение котельных МО «Бичурский район» резервными источниками электроснабжения 1.11. Обеспечение водоснабжением систем отопления | на капитальный и текущий ремонт котельных в 2021 году затрачено 4808,27697 тыс. рублей в 2021 году не осуществлялось Приобретение котлов для котельных МБУ ХТО, заменен котёл в котельной СХТ на общую сумму 485,454тыс.руб. в 2021 году разработка ПСД и строительство котельных не планировалась. в 2021 году не осуществлялось На капитальный и текущий ремонт теплотрасс в котельных района израсходовано 1309,14911 тыс. руб., из них 1178,2342 тыс. руб. софинансирование из средств республиканского бюджета. в 2021 году расходы составили 1340,0 тыс. руб. в 2021 году не осуществлялось в 2021 году не осуществлялось в 2021 году приобретены дизельные э/танция для ХТО на сумму 97,11992 тыс. руб., из них 87,40792 средства РБ в 2021 году не осуществлялось | - - - - - - - - - - | - Не плани-ровалось - Не планиро-валось Не плани-ровалось Не плани-ровалось Не плани-ровалось Не плани-ровалось - Не плани-ровалось |
| 2.1.Строительство водозаборных скважин 2.2.Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водопроводных скважин 2.3.Капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей 2.4. Установка счетчиков учета холодной воды 2.5. Проведение производственного контроля качества питьевой воды. 2.6. Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 2.7. Разработка Проектно- сметной документации по строительству очистных сооружений (устройство резервуаров накопителей для хозяйственно бытовых и промышленных сточных вод(поля фильтрации)) | в 2021 году не осуществлялось за счет средств полученных из республиканского бюджета, на развитие общественной инфраструктуры проведен капитальный ремонт скважин на сумму 576,773тыс. руб. в 2021 году не осуществлялось в 2021 году не осуществлялось проведение анализов качества воды осуществляется ООО «Бичурское ЖКХ» и МО-СП «Окино-Ключевское» по программе производственного контроля. схема водоснабжения и водоотведения МО «Бичурский район» актуализировалась без привлечения сторонних организаций. в 2021 году за счет финансирования программных мероприятий не осуществлялось | - - - - - - - | Не плани-ровалось - Не плани-ровалось Не плани-ровалось За счет программных мероприятий не пла-нировалось Не плани-ровалось Не плани-ровалось |
| 3.1. Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры. | в 2021 году не осуществлялось | - | Не плани-ровалось |
| 4.1. Содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов | В 2021 году израсходовано 838,2 тыс. руб., из них субсидия РБ - 756,2 тыс. руб., средства МБ – 82,0 тыс. руб. | - | - |
| 4.2. Обустройство объекта размещения твердых коммунальных отходов | На содержание объекта ТБО затрачено 2267,41578 тыс. руб., в т.ч. 1396,8 из РБ. На обустройство затрачено 1534,98803тыс. руб. из средств МБ. | - | - |
| 5.1. Градостроительное планирование развития территорий МО «Бичурский район» 5.2. Создание ИСОГД 5.3. Разработка и создание электронной картографической основы административно-хозяйственной карты МО «Бичурский район» | На внесение изменений во ФГИС ТП затрачено 0,5 тыс. руб. из средств местного бюджета В 2021 году не осуществлялось В 2021 году не осуществлялось | - - - | - Не плани-ровалось Не плани-ровалось |
| 6.1. Разработка ПСД 6.2.Строительство (реконструкция) объектов МО «Бичурский район» | В 2021 году затрачено 115,012 тыс. руб. на разработку ПСД. В 2021 году на реализацию данного мероприятия финансовые средства не выделялись | - - | - - |
| 7.1. Разработка ПСД 7.2. Строительство систем централизованного водоснабжения, систем водоочистки и пожарных гидрантов в системе централизованного водоснабжения | В 2021 году не осуществлялось В 2021 году не осуществлялось | - - | - - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Фактором, влияющим на выполнение или невыполнение показателей является  количества обращений граждан, и наличие (отсутствие) финансирования.

Положительным фактором в  значительном выполнении намеченных мероприятий  является выделение денежных средств из  республиканского бюджета, на развитие общественной инфраструктуры и на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс.руб. годы Всего ФБ РБ МБ ВИ 2015 1583,8 0 0 1583,8 0 2016 974,9 0 775,0 199,9 0 2017 15297,83 0 13638,02 1659,81 0 2018 12070,83131 0 9473,654 2597,17731 0 2019 8818,06856 0 7954,45516 863,6134 0 2020 15148,37767 0 13895,23 1253,14767 0 2021 12534,68881 0 8831,843 3702,84581 0 2022 0 0 0 0 0 2023 0* 0* 0* 0* 0* 2024 0* 0* 0* 0* 0* |
| --- | --- |

| объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой» | Источники финансирования | Общий объем финансирования тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | Всего 2015-2024 | 2536,63* | 0* | 2346,63* | 190,0* |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2016 | 675,0 | 0 | 675,0 | 0 |
|  | 2017 | 240,0 | 0 | 240,0 | 0 |
|  | 2018 | 730,0 | 0 | 730,0 | 0 |
|  | 2019 | 540 | 0 | 350 | 190,0 |
|  | 2020 | 351,63 | 0 | 351,63 | 0 |
|  | 2021 | 576,773 | 0 | 576,773 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | Всего 2015-2024 | 340,0* | 0* | 340,0* | 0* |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 340,0 | 0 | 340,0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Обустройство и содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов в МО «Бичурский район» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | Всего 2015-2024 | 3832,0741* | 0* | 3603,20* | 228,87417* |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 2887,97417 | 0 | 2658,1 | 228,87417 |
|  | 2021 | 3802,40381 | 0 | 1396,80 | 2405,60381 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2024 | 0* | 0* | 0* | 0* |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Создание комплексной системы градостроительной документации в МО «Бичурский район» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | Всего 2018-2024 годы | 3367,48006* | 0* | 3049,09916* | 318,3809* |
|  | 2018 | 1138,6961 | 0 | 931,754 | 206,9421 |
|  | 2019 | 738,78396 | 0 | 701,84516 | 36,9388 |
|  | 2020 | 1490,0 | 0 | 1415,50 | 74,50 |
|  | 2021 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов за счет всех источников финансирования на территории МО «Бичурский район» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | Всего 2019-2024 годы | 5206,616* | 0* | 4900* | 306,616* |
|  | 2019 | 2450,0 | 0 | 2450,0 | 0 |
|  | 2020 | 2756,616 | 0 | 2450,0 | 306,616 |
|  | 2021 | 115,012 | 0 | 0 | 115,012 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2024 | 0* | 0* | 0* | 0* |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Чистая вода» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | Всего 2019-2024 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2023 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

постановление  Администрации Муниципального образования «Бичурский район» от 17 декабря 2014 года №77  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район» «Развитие строительного и жилищно- коммунального комплексов на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» (в редакции от 13.10.2015 г. № 40, от 27.12.2016 г. № 38, от 13.09.2017 г. № 34, от 27.04.2018 г. № 35, от 28.03.2019 года № 10, от 14.10.2019 года № 488, от 20.04.2020 г. № 180, от 16.11.2020 г. № 496, от 26.03.2021 г. № 142, от 06.10.2021 г №535).

В проекте  внесение изменений  в программу по суммам, выделенным  из средств  на развитие общественной инфраструктуры.

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100,%

TNi

1.     Ei    Доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса

Ei  =  100%

В 2021 году предприятия ЖКК   в районе отработали без убытков, индикатор составляет 100%

2. Ei  Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе            
производства и транспортировки до потребителей

12

Ei  =    --------    x 100 = 120 %

10

При значении Ei выше 100 %, данный показатель считается неэффективным (100-20) = 80% выполнение плана.

3.    Ei   - Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающее требованиям безопасности, в общей численности населения -

50,4

Ei    =    --------    x 100 =77,5 %

65

4.      Ei      Количество предоставленных земельных участков, обеспеченных  инженерной инфраструктурой.

5

Ei      = -------*100=100%

5

5.  Ei     Количество приведенных в нормативное состояние существующих  мест

временного хранения отходов  производства и потребления  в текущем году, ед.

1

Ei    =    --------    x 100 =100 %

1

6.  Ei     Количество внесенных изменений в генеральные планы сельских поселений в Бичурском районе на 2021 год не планировалось, но в связи с внесением изменений в программу ФГИС ТП были произведены затраты из местного бюджета – 1 ед.

Ei    = 100 %

Ei по 6, 7, 8 и 9  индикаторам  планировались без финансовых вложений, поэтому исполнение плана составит 100 % и в сводном расчете  не учитывается.

n

SUM Ei

i=1

E = ------ : 100

N

100+80+77,5+100+100

Е = -------------------------------- : 100 =  0,9

5

Е =0,9

Уровень эффективности  муниципальной программы – средний