|  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. руководителя по финансово-экономическим вопросам МКУ Администрация МО «Бичурский район» __________________М.П.Савельева |  |
| --- | --- | --- |

## Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

## «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район»»

## за 2022 год

Ответственный исполнитель   Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации МО «Бичурский район»

Дата составления отчета 25.02.2022 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Кондакова А.В.- начальник отдела развития агропромышленного комплекса Администрации МО «Бичурский район»

+79644091932 доб.116, kondakova2009@ mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» направлена на качественные и количественные преобразования в социальной и инженерной инфраструктуре села. Реализация таких программ позволяет комплексно решать социальные проблемы создания рабочих мест в сельской местности, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, создания современных очагов культуры, развития торговли, совершенствования коммуникационных систем.

За счет грамотного и эффективного использования потенциала сельских территорий должно быть обеспечено устойчивое развитие экономики, высокий уровень и качество жизни сельского населения.

В рамках реализации мероприятия "Современный облик сельских территорий" в течение 2022 года шла реализация проекта «Комплексное развитие села Бичура», прошедший конкурсный отбор на федеральном уровне в 2021 году. В проект вошло шесть мероприятий:

- Строительство МБОУ ДОД «Бичурская детская школа искусств»;

-Устройство оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа», расположенного по адресу: ул.Ленина, д.155, с.Бичура (МБОУ «Бичурская средняя общеобразовательная школа №2»);

-Устройство оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа», расположенного по адресу: ул.Советская, д.7А, с.Бичура, (МБОУ «Бичурская средняя общеобразовательная школа №1»);

-  Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: ул.Советская, д.52-б, с.Бичура, (МАОУ ДО «Бичурская  детско-юношеская спортивная школа»);

- Капитальный ремонт здания дома культуры по ул. Советская,45 в с. Бичура (МБУК«Районный дом культуры»)

- Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад "Подснежник" с.Бичура, ул.Коммунистическая д.53

В целях участия муниципального образования «Бичурский район» в реализации проектов комплексного развития сельских территорий Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году Администрацией района были подготовлены и заявлены проекты:

- в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» проект «Комплексное развитие села Малый Куналей Бичурского района Республики Бурятия», общей стоимостью проекта с 168118,15 тыс. рублей. Проект «Комплексное развитие сельских территорий с.Малый Куналей» вошел в перечень отобранных Минсельхозом России проектов набрав 391,4 баллов. По результатам ранжирования проектов в группах по федеральным округам, проект занимает 61 позицию в ДФО (70 проектов) и 13 по Республике Бурятия (14 проектов). Исходя  из выделенного объема финансирования на 2023 год, финансирование получили только первых пять проектов Республики Бурятия.

- рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий  на конкурсный отбор направлено 8 проектов:

1.Обустройство спортивной  площадки «Роллердром» в парке «Молодежный» с. Бичура»;

2. Обустройство парка отдыха с установкой комбинированной спортивной и детской игровой площадок в с.Поселье;

3. Обустройство спортивной площадки в с.Сухой Ручей;

4. Обустройство парка отдыха с установкой комбинированной спортивной и детской игровой площадок в с.Потанино;

5.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов с.Топка;

6. Сохранение  памятника погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 г.г.и умерши после войны, создание мемориального комплекса с монтажем плит с именами труженников тыла и детей войны "Поколение, опаленное войной" с.Билютай МО-СП "Билютайское";

7.Сохранение  памятника погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 г.г "Никто не забыт, ничто не забыто" в с.Елань;

8. Уличное освещение села Окино-Ключи.

Финансирование на 2023 год получил проект «Обустройство спортивной  площадки «Роллердром» в парке «Молодежный» с. Бичура» общей стоимостью  2200,0 тыс. рублей.

- в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» по мероприятию строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения в 2023 году будет построено жилье площадью не менее 75 кв.м. общей стоимостью 3319,3 тыс. рублей, в том числе за счет финансирования из ФБ и РБ -2655,4 тыс. рублей и предоставлено в найм 2 семьям.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | Отчетный год 2022 |  |
|  |  |  |  | План* | Факт |  |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 1 | 1 |  |

| II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки. Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |
| Современный облик сельских территорий | В течение 2022 года осуществлялась реализация мероприятий проекта «Комплексное развитие села Бичура» на общую сумму 255894,90566 тыс.руб: -Строительство МБОУ ДОД «Бичурская детская школа искусств» - 117986,084 тыс.руб.; -Устройство оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа», расположенного по адресу: ул.Ленина, д.155, с.Бичура (МБОУ «Бичурская средняя общеобразовательная школа №2»)- 21963,020 тыс.руб.; -Устройство оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа», расположенного по адресу: ул.Советская, д.7А, с.Бичура, (МБОУ «Бичурская средняя общеобразовательная школа №1»)- 21963,020 тыс.руб.; - Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: ул.Советская, д.52-б, с.Бичура, (МАОУ ДО «Бичурская детско-юношеская спортивная школа»)-45573,77 тыс.руб.; - Капитальный ремонт здания дома культуры по ул. Советская,45 в с. Бичура (МБУК«Районный дом культуры»)- 21640,97086 тыс. рублей; - Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад "Подснежник" с.Бичура, ул.Коммунистическая д.53-23163,5072 тыс.рублей. |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Межведомственная координации и взаимодействие всех уровней власти с акцентом на государственную поддержку.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс.руб. |  | 2021 | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % вып. |
|  | ФБ* | 2421,58 | 234703,5312 | 231484,7312 | 98,6 |
|  | РБ* | 49,42 | 14100,27446 | 14034,57366 | 99,5 |
|  | МБ | 176,5 | 4591,1 | 4591,1 | 100,0 |
|  | ПС | 882,5 | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 3530,0 | 255894,90566 | 252610,40486 | 98,7 |

Не освоение выделенного финансирования полном объеме, обусловлено тем, что в рамках мероприятия по капитальному ремонту МБОУ Детский сад «Подснежник» из-за расторжения контракта с ООО «ВДК» не были освоены полном объеме выделенное дополнительное финансирование на удорожание в сумме 3284,50080 тыс. рублей.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

- изменения в программу вносились, Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район»  от  «26»  марта 2021 г № 135, Постановлением Администрации МО «Бичурский район» от 07 ноября 2022 года № 638.

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 < Е< 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Tfi

Ei = --- х 100, %

TNi

|  | Наименование показателя | Ед.изм | 2022 | индекс% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |

1

Е = -------: 100= 1

1

Е = 1

Уровень эффективности муниципальной программы –высокий