Согласовано _________________

Председатель комитета по развитию

инфраструктуры МКУ Администрация

МО «Бичурский район» Митапов А.А.

«12»  января  2023 года

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:   Комитет по развитию инфраструктуры МКУ Администрация МО «Бичурский район»

Дата составления отчета:  12.01.2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:

Гонтова Т.В.- консультант сектора  строительства и ЖКХ  МКУ Администрация  МО «Бичурский район» тел:89644091932, доб. 312,   t.gontowa@ yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Организации жилищно-коммунального комплекса района отработали финансовый год без убытков, что является показателем выполнения целевого индикатора программы на 100 % . Отопительный сезон 2022-2023 гг. проходит в штатном режиме, аварий,  приведших к перебоям теплоснабжения на котельных района не происходило. Всего по программе в 2022 году запланировано мероприятий на сумму  тыс. руб. На развитие коммунальной инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону затрачено 14 238 333,33 рублей. В том числе 12605500 руб. из республиканского бюджета и 	1932833,33руб из местного бюджета.

За счет финансовых средств выделяемых на реализацию первоочередных мероприятий  выполнены следующие работы:

- Приобретение и установка центробежного насоса в Центральную  котельную на сумму 377500 руб.

- Капитальный ремонт участка теплотрассы 29 м. и оборудования котельной Верхне-Мангиртуской ООШ (замена дымового циклона) стоимостью 671164,80руб.

- Приобретение и установка котла  в Центральную котельную (стоимость котла 937 686,91 руб., установка за счет ООО Бичурское ЖКХ)

- Приобретение и установка котла и вспомогательного оборудования в  котельную Бичурской СОШ №5 (котла и центробежного насоса), стоимостью 645449,28 руб. Установка произведена силами ХТО.

- Капитальный ремонт участка теплотрассы 88 м. от котельной до здания МАДОУ "Рябинка" 1007745,80 руб.

- Капитальный ремонт теплотрассы 295 м. и оборудования котельной Новосретенской СОШ (замена дымового циклона и дымососа). Общей стоимостью 2885312,80 руб.

- Капитальный ремонт оборудования котельной Буйской СОШ (замена  котла и дымососа) стоимостью  848473,74 руб.

- Также в Минстрой РБ Администрацией района направлялось ходатайство о выделении дополнительного финансирования в размере 1300 тыс. руб. на выполнение мероприятия, указанного в протоколе поездки Главы Республики Бурятия в Бичурский район: В рамках выполнения первоочередных мероприятий в Центральную котельную был  приобретен один котел КВМ- 1,45 и центробежный насос.

За счет республиканских средств  выполнен ремонт отопления сельских клубов в с. Покровка(котел) и у. Гутай (печь). По 100 тыс. руб.

Разработана схема теплоснабжения МО «Бичурский район» стоимостью 300 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей  по плану – 11,38%, фактически  по ООО «Бичурское ЖКХ» по ожидаемой оценке составит в 2022 году 11,38%,  что наравне  с плановым  показателем и является качественным показателем реализации мероприятий программы.

На территории Бичурского района в с. Бичура имеется 12 многоквартирных домов, в которых осуществляется холодное водоснабжение. Количество граждан, обеспеченных централизованным водоснабжением по данным Роспотребнадзора - 730 человек. Всего в районе по данным гигиенического мониторинга 66 скважин. По данным Бичурского Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Мухоршибирском районе» в 2022 году обеспечены доброкачественной водой 13352 человек. Проживает в районе 21622 чел., таким образом доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения составляет 61,75%, при плане 68 %. Данный показатель показывает ухудшение показателя водоснабжения на 6%. Низкий показатель получен в результате большого количества жителей, потребляющих не исследованную воду (5778 чел), что говорит о том, что поселения не заключают договора на исследование качества питьевой воды, в 2022 году заключили договора МОСП : Бичурское, Окино-Ключевское, Топкинское и Верхне-Мангиртуйское.

В рамках подпрограммы. «Обеспечение  инженерной инфраструктурой земельных участков» в 2022 году предоставлено 5 земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой,  это  на 100% соответствует плану и показателю прошлого года. По этой подпрограмме в 2022 году запланировано100 тыс. руб. но не были освоены по причине расторжения контракта с подрядчиком, который не смог сдать работы из за отсутствия СРО.

По подпрограмме  «Обустройство и содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов в МО «Бичурский район». На обустройство и содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов в МО «Бичурский район» в 2022 году израсходовано 1650,0 тыс. руб. Все средства направлены на «Содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов». Были заключены, три муниципальных контракта  об оказании услуг по содержанию объекта твердых отходов (буртование свалки). Из местного бюджета 82500,0 руб., из республиканского 1567500,0 руб.

Согласно локальных сметных расчетов произведены работы по содержанию объекта размещения отходов путем разработки (буртования) отходов механизированным способом, объёмом 42,586 м3. И проливки отходов механизированным способом.

По подпрограмме «Создание комплексной системы градостроительной документации в МО «Бичурский район».  По этой подпрограмме в 2022 году запланировано 200 тыс. руб., на мероприятие: Градостроительное планирование развития территорий  МО «Бичурский район». В конце года денежные средства сняты с мероприятия и перенаправлены на другое мероприятие.

По подпрограмме №6 в программе «Строительство (реконструкция) объектов за счет всех источников финансирования на территории МО «Бичурский район» денежные средства не предусматривались и не осваивались.

В рамках подпрограммы №7 «Чистая вода», в 2022 году разработана проектная документация на «Капитальный ремонт Малогутайского водохранилища».

Выполнение значений целевых индикаторов показано в следующей таблице

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Отчетный год 2022 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес отремонтированных сетей теплоснабжения (м), в общей протяженности тепловых сетей%. | % | 0 | 3,2 | 3,5 | Качественный показатель |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % | % | 50,4 | 68 | 61,75 | Не качественный показатель |
| 3 | Количество предоставленных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. | % | 5 | 5 | 5 | Качественный показатель |
| 4 | Количество приобретенных мусорных баков в текущем году, ед. | % | - | 50 | 50 | Качественный показатель |
| 5 | Количество внесенных изменений в градостроительную документацию (генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений, ед. | Ед | 1 | 3 | 1 | Качественный показатель |
| 6 | Доля освоенных средств на строительство (реконструкцию) объектов |  | 0 | 100 | 100 | Качественный показатель |
| 7 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения % |  | 0 | 100 | 100 | Качественный показатель |

II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Капитальный и текущий ремонт котельных 1.2.Приобретение здания котельной 1.3. Приобретение и установка котлов и вспомогательного оборудования 1.4.Разработка ПСД, Строительство и реконструкция котельных 1.5.Строительство и реконструкция теплотрасс 1.6.Капитальный и текущий ремонт теплотрасс 1.7.Капитальный и текущий ремонт систем отопления 1.8.Установка счетчиков учета теплоэнергии на объектах бюджетной сферы 1.9. Разработка и актуализация схем теплоснабжения 1.10. Обеспечение ко-тельных МО «Бичурский район» резервными источниками электроснабжения 1.11. Обеспечение водоснабжением систем отопления | на капитальный и текущий ремонт котельных в 2022 году затрачено 8 673 333,33 рублей из них 7 806 000,00 из республиканского бюджета в 2022 году не осуществлялось Приобретение котлов и котельного оборудования для котельных, на общую сумму 4118109,93 руб. в 2022 году разработка ПСД и строительство котельных не планировалась. в 2022 году не осуществлялось На капитальный и текущий ремонт теплотрасс в котельных района израсходовано 4564223,4 руб., из них 4107801,06 руб. из средств республиканского бюджета. в 2022 году расходы составили 200,0 тыс. руб. на ремонт клубов в с. Покровка и у. Гутай в 2022 году не осуществлялось в 2022 году ООО Экспертэнерго разработана схема теплоснабжения МО «Бичурский район» на сумму 300 тыс. руб. из местного бюджета в 2022 году дизельные э/танция для. Котельных не приобретались в 2022 году не осуществлялось | - - - - - - - - - - - - | - Не плани-ровалось - Не планиро-валось Не плани-ровалось - Не плани-ровалось - Не плани-ровалось |
| 2.1.Строительство водозаборных скважин 2.2.Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водопроводных скважин 2.3.Капитальный и текущий ремонт водопроводных сетей 2.4. Установка счетчиков учета холодной воды 2.5. Проведение производственного контроля качества питьевой воды. 2.6. Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 2.7. Разработка Проектно- сметной документации по строительству очистных сооружений (устройство резервуаров накопителей для хозяйственно бытовых и промышленных сточных вод(поля фильтрации)) | в 2022 году не осуществлялось в 2022 году не осуществлялось в 2022 году не осуществлялось в 2022 году не осуществлялось проведение анализов качества воды осуществляется ООО «Бичурское ЖКХ», МО-СП «Окино-Ключевское», МО СП «Топкинское» и МО СП «Дунда-Киретское» по программе производственного контроля. схема водоснабжения и водоотведения МО «Бичурский район» актуализировалась без привлечения сторонних организаций. в 2022 году за счет финансирования программных мероприятий не осуществлялось. | - - - - - - - | Не плани-ровалось - Не плани-ровалось Не плани-ровалось В програм-ных мероп-риятиях не планировалось Не плани-ровалось Не плани-ровалось Не плани-ровалось |
| 3.1. Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры. | в 2022 году выделялось 100 тыс руб. на внесение изменений в ПЗЗ | 100 тыс. руб. | Расторгнут договор |
| 4.1. Содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов | В 2022 году израсходовано 1650, тыс. руб., из них субсидия РБ – 1567,50 тыс. руб., средства МБ – 82,5 тыс. руб. заключены 3 договора: на разработку (буртования) отходов механизирован-ным способом, объёмом 42,586 м3. и проливку отходов механизированным способом. | - | - |
| 4.2. Обустройство объекта размещения твердых коммунальных отходов | В 2022 году не планировалось и не осуществлялось. | - | Не плани-ровалось |
| 4.3. Создание и обустройство временных мест хранения ТКО | В 2022 году не планировалось и не осуществлялось. | - | Не плани-ровалось |
| 5.1. Градостроительное планирование развития территорий МО «Бичурский район» | На внесение изменений в ген. планы сельских поселений Бичурское и Буйское планировалось затратить 200 тыс. руб. | - | Расторгнут договор с подрядчиком |
| 5.2. Ведение ИСОГД | В 2022 году не осуществлялось | - | Не плани-ровалось |
| 6.1. Разработка ПСД | В 2022 году на данное мероприятие финансовые средства не выделялись. | - | Не плани-ровалось |
| 6.2.Строительство (реконструкция) объектов МО «Бичурский район» | В 2022 году на реализацию данного мероприятия финансовые средства не выделялись | - | Не плани-ровалось |
| 7.1. Разработка ПСД | В 2022 году разработана ПСД на Малогутайское водохранилище | - |  |
| 7.2. Строительство систем централизован-ного водоснабжения, систем водоочистки и пожарных гидрантов в системе централизован-ного водоснабжения | В 2022 году не осуществлялось | - | Не плани-ровалось |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Фактором, влияющим на выполнение или невыполнение показателей является  количества обращений граждан, и наличие (отсутствие) финансирования.

Положительным фактором в  значительном выполнении намеченных мероприятий  является выделение денежных средств из  республиканского бюджета, на развитие общественной инфраструктуры и на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс.руб. годы Всего ФБ РБ МБ ВИ 2022 14238,33333 0 12605,50 1932,83333 0 2023 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 2029 0 0 0 0 0 2023 0* 0* 0* 0* 0* 2024 0* 0* 0* 0* 0* |
| --- | --- |

| Объемы финансовых средств подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | годы | Всего | ФБ | РБ | МБ |
|  | 2022 | 9173,33333 | 0 | 8006,0 | 1167,33333 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2026 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2027 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2028 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2029 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | 2030 | 0* | 0* | 0* | 0* |

| объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой» | Источники финансирования | Общий объем финансирования тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2022 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Обустройство и содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов в МО «Бичурский район» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2022 | 1650,0 | 0 | 1567,5 | 82,5 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Создание комплексной системы градостроительной документации в МО «Бичурский район» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов за счет всех источников финансирования на территории МО «Бичурский район» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы «Чистая вода» | Источники финансирования | Общий объем финансирова-ния, тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|  | 2022 | 3415,0 | 0 | 2732,0 | 683,0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

постановление  Администрации Муниципального образования «Бичурский район» от 17 декабря 2014 года №77  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район» «Развитие строительного и жилищно- коммунального комплексов на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» (в редакции от 13.10.2015 г. № 40, от 27.12.2016 г. № 38, от 13.09.2017 г. № 34, от 27.04.2018 г. № 35, от 28.03.2019 года № 10, от 14.10.2019 года № 488, от 20.04.2020 г. № 180, от 16.11.2020 г. № 496, от 26.03.2021 г. № 142, от 06.10.2021 г №535).

В проекте  внесение изменений  в программу по суммам, выделенным  из средств  на развитие общественной инфраструктуры.

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100,%

TNi

1.     Удельный вес отремонтированных сетей теплоснабжения (м), в общей протяженности  тепловых сетей%.

558/16031*100=3,5

3,5

Ei  =    --------    x 100 = 109,4 %

3,2

2.    Ei   - Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающее требованиям безопасности, в общей численности населения -

61,75

Ei    =    --------    x 100 =90,8 %

68

3.      Ei      Количество предоставленных земельных участков, обеспеченных  инженерной инфраструктурой.

5

Ei      = -------*100=100%

5

4.  Ei     Количество приобретенных мусорных баков  в текущем году, ед.

50

Ei    =    --------    x 100 =100 %

50

5.  Ei     Количество внесенных изменений в генеральные планы сельских поселений в Бичурском районе на 2022 год, планировалось внести изменения в ген. план МО СП «Малокуналейское», не были произведены затраты по не зависящим от администрации причинам

1

Ei    =    --------    x 100 =33,3 %

3

Ei Доля освоенных средств на строительство (реконструкцию) объектов

100

Ei    =    --------    x 100 =100 %

100

Ei Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения

100

Ei    =    --------    x 100 =100 %

100

Е - Показатель эффективности  программы:

n –количество показателей

SUM Ei

i=1

SUM Ei

E = ----------------------------- : 100

n

109,4+90,8+100+100+33,3+100+100

Е = ----------------------------------------------- : 100 =  0,91

7

Е =0,91

Уровень эффективности  муниципальной программы –средний