Согласовано ________________

Заместитель руководителя

Администрации МО «Бичурский район»

РБ по развитию инфраструктуры

А.А. Митапов

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Бичурского района»

Ответственный исполнитель   Сектор строительства и ЖКХ Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Бичурский район»

Дата составления отчета 10.03.2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Халецкая О.А. – Главный специалист комитета по развитию инфраструктуры Администрация МО «Бичурский район» 89644091932, доб. 312,

olga-haleckaya@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Основными направлениями работы Администрации

по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства района являлись:

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и реализуются путем следующих механизмов:

- развитие нормативного правового обеспечения муниципальной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства : Постановление Администрации МО "Бичурский район" №27 от 10.10.2016 о порядке и условиях проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «Бичурский район»; Постановление Администрации МО "Бичурский район" №26 от 10.10.2016 об утверждении Правил организации регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Бичурский район»;

- совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения;

- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации муниципальной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства в МО «Бичурский район».

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Отчетный год 2022 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | Пассажирооборот транспорта общего пользования | млн. пасс.-км | 139,4 | 149,0 | 183,5 |  |
| 2 | Количество маршрутов, на которых осуществляются пассажирские перевозки | Ед. |  | 5 | 8 |  |
| 3 | Количество выданных свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок, в год | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения в общей численности населения | % |  | 11,9 | 5,6 |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 43,1 | 43,1 | 42,7 |  |
| 6 | Количество установленных дорожных знаков дорожного движения, в год | Ед. | - | 5 | 20 |  |
| 7 | Количество обустроенных автобусных остановок, в год | Ед. | - | 1 | 0 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки.

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта | 25.02.2022 года утверждено Постановление Об утверждении максимальных (предельных) цен (тарифов) на муниципальные пассажирские перевозки, регулируемые органами местного самоуправления МО «Бичурский район» |  |  |
| Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильном транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия | - |  |  |
| Приобретение автобусов в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания | - |  |  |
| Проведение конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок | В 2022 году заключен договор с МБУ «ХТО» на оказание услуг по перевозке пассажиров |  |  |
| Содержание (аренда) помещения автовокзала |  | Данное мероприятие не выполнено |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автодорог и мостов местного значения, включая разработку рабочей и проектной документации | В 2022 году в Минтранс подана заявка на включение автомобильной дороги местного значения Подъезд от автомобильной дороги Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй к с. Покровка (через с. Петропавловка) в перечень объектов, реализуемых за счет средств дорожного фонда Республики Бурятия |  |  |
| Ремонт и содержание автодорог и мостов местного значения | На содержание и ремонт дорог местного значения из бюджета МО «Бичурский район» израсходовано 37236,89 тыс. руб. |  |  |
| Приобретение специализированной техники для проведения дорожных работ | В 2022 году приобретены КАМАЗ Комбинированная дорожная машина и автогрейдер ГС14.02 |  |  |
| Подготовка кадастровых паспортов автомобильных дорог местного значения |  | Данное мероприятие не выполнено |  |
| Обустройство автобусных остановок |  | Данное мероприятие не выполнено |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Выполнению поставленных мероприятий послужили:

- организация работы по организации конкурса на осуществление пассажирских перевозок по территории муниципального района;

- своевременное проведение комиссий по «Повышению безопасности дорожного движения»;

- должное выделение денежных средств.

IV.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, тыс.руб. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, тыс. руб. | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 37269,8 | 0 | 16851,6 | 20418,2 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы «Организация обслуживания населения пассажирскими и грузоперевозками в пределах МО «Бичурский район» , тыс.руб. | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
|  | 2022 | 32,9 | 0 | 0 | 32,9 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Дороги Бичуры», тыс.руб. |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 37236,9 | 0 | 16851,6 | 20385,3 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

- Изменения не вносились

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100%

TNi

1.    Ei  пассажирооборот транспорта                                 183,5

общего пользования                             =   --------    x 100 =123,2 %

149,0

2.   Еi Количество маршрутов, 	8

на которых осуществляются                    = ----------- x 100 = 160,0 %

пассажирские перевозки	5

3. Ei Количество выданных свидетельств на         	2

право осуществления пассажирских перевозок                     =    ----------- x 100 = 0

0

Индикатор не выполнен

4. Ei Доля населения, проживающего	5,6

в населенных пунктах, не имеющего регулярного          	=   ---------    x 100 = 47%,

автобусного сообщения в общей численности населения	11,9

Е =

5. Ei  уд. вес протяженности автомобильных дорог                        42,9

общего пользования  местного значения,                     =    --------    x 100 =99,5%

не отвечающих нормативным требованием,                  43,1

в общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения

(100 - 99,5) +100 = 100,5

20

6.  Ei Количество установленных дорожных знаков  = -------- x 100 =100 %

20

5.     Ei      Количество обустроенных

Автобусных остановок                    - индикатор не выполнен

n

SUM Ei

i=1

E = ------ : 100

N

123,2 + 160,0+153,0+0+99,5+100,0+0

Е = ------------------------------------------------: 100= 0,9

7

Е = 0,9

Уровень   эффективности муниципальной программы – средний