АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БИЧУРСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ «БЭШҮҮРЭЙ АЙМАГ» ГЭҺЭН НЮТАГАЙ

ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2022г.                                                                                 № 375

с. Бичура

«О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район», утвержденный постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» от 10.04.2017г. №12 (в ред. от 29.01.2018г. № 2, от 29.07.202г. №316)»

В целях совершенствования процесса разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрация муниципального образования «Бичурский район» постановляет:

## 1. Внести изменения и дополнения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район», утвержденный постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» от 10.04.2017г. №12 (в ред. от 29.01.2018г. № 2, от 29.07.2020г. № 316)» в соответствие с приложением № 1 к данному постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационном стенде Администрация муниципального образования  «Бичурский район».

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя руководителя Администрации МО «Бичурский район» по  финансово- экономическим вопросам.

# Ио руководителя Администрации

# МО «Бичурский район»                                                              М.П.Савельева.

# Проект подготовлен Комитетом экономического развития Администрации МО «Бичурский район»

Приложение № 1

к постановлению Администрации

МО «Бичурский район» от 01.08.2022г. № 375

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район».

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

## 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития МО «Бичурский район». Муниципальная программа включает в себя подпрограммы.

Подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям (тактическим задачам), срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

## Целевой индикатор - количественно и качественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы.

## Конечный результат - характеризуемое целевым индикатором состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятий, направленных на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы).

## Ответственный исполнитель – структурные подразделения и отраслевые структурные подразделения, муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Бичурский район», являющийся координатором и ответственным за формирование и реализацию муниципальных программы в целом.

## Соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения и отраслевые структурные подразделения, муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Бичурский район», участвующий в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве исполнителей отдельных подпрограмм или мероприятий муниципальной программы. Также соисполнителями муниципальных программ могут быть муниципальные образования сельские поселения и заинтересованные лица (юридические, физические лица) при реализации федеральных, республиканских целевых программ, предусматривающих механизмы софинансирования.

## Мероприятие-совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих достижение ожидаемых результатов мероприятий.

## Основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы, в том числе общественно значимые мероприятия.

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением Администрации муниципального образования «Бичурский район», к полномочиям которого относится реализация муниципальной политики в определенной сфере (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями   Администрации муниципального образования – соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители).

3.1 Персональную ответственность за разработку и реализацию муниципальных программ несут руководители структурных подразделений Администрации МО «Бичурский район» по соответствующим направлениям реализации муниципальных программ.

3.2 Методическое руководство при разработке проектов муниципальных программ, формировании сводного отчета оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляет Комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Бичурский район».

3.3 Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ осуществляет МУ управление финансов Администрации МО «Бичурский район»

4.Муниципальные программы утверждаются постановлениями Администрации муниципального образования «Бичурский район».

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

5. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Бичурский район» и основных направлений деятельности Администрации МО «Бичурский район».

6. Муниципальная программа(подпрограмма) содержит паспорт программы, текстовую часть и приложения:

6.1 паспорт муниципальной программы(подпрограммы), оформленный согласно приложения 1 к настоящему Порядку и должен содержать:

а) наименование муниципальной программы(подпрограммы);

б) ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы(подпрограммы);

в) подпрограммы муниципальной программы;

г) цели и задачи муниципальной программы(подпрограммы);

д) целевые индикаторы муниципальной программы(подпрограммы);

е) срок реализации муниципальной программы(подпрограммы);

ж) объем финансовых средств муниципальной программы(подпрограммы) по годам и в разрезе всех источников финансирования;

з) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы).

6.2 Текстовая часть муниципальной программы(подпрограммы) должна содержать:

а) раздел 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей».

### Данный раздел должен содержать анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы) с характеристикой итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, анализ основных показателей в указанной сфере, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

б) раздел 2 «Основные цели и задачи программы(подпрограммы)».

Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) должны соответствовать целям, определенным Стратегией социально-экономического развития МО «Бичурский район» и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). А также должны соответствовать перечню проблем, на решение которых направлена муниципальная программа. Задача может являться целью для одной из подпрограмм муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Конечный и непосредственный результаты должны быть измеримы.

Целевые индикаторы муниципальной программы (подпрограммы) должны быть увязаны с ожидаемыми результатами.

в) раздел 3 «Целевые индикаторы».

Данный раздел должен содержать основные показатели результативности выполнения программы (подпрограммы), в том числе с указанием ожидаемых значений показателей в текущем финансовом году.

Значения целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их динамика формироваться в соответствии с индикативным планом, принимаемым Администрациией МО «Бичурский район» ежегодно на очередной финансовый год.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы (согласно приложения 2 к настоящему порядку). Целевые индикаторы должны иметь измеримое или рассчитываемое значение в соответствии с принятой ответственным исполнителем(соисполнителем) формулой расчета. Если целевые показатели определяются исходя из данных государственного статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на источник статистической информации. Если целевые показатели не входят в состав данных официальной статистики необходимо привести сведения об источнике информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов). Систему целевых показателей следует выстраивать таким образом, чтобы для каждой  задачи подпрограммы был сформирован как минимум один целевой индикатор, характеризующий ее решение.

г) раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» (подпрограммы)

Данный раздел должен содержать:

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы (согласно приложения 3 к настоящему порядку).

Объемы финансирования в программах (подпрограммах) указываются в  тысячах рублей, с одним десятичным знаком после запятой.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Бичурский район», а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств Федерального бюджета, средств республиканского бюджета и внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов МО «Бичурский район» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограммы) в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с порядком разработки проекта решения Совета депутатов МО «Биичурский район» «О бюджете МО «Бичурский район» на очередной финансовый год и плановый период».

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальных программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.

д) раздел 5 «Описание мер правового регулирования» Данный раздел должен содержать основные меры правового регулирования, в частности обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов (приложение 4 к настоящему порядку).

е) раздел 6 «Срок реализации муниципальной программы (подпрограммы)».

Срок реализации муниципальной программы при разработке проекта муниципальной программы определяется ответственным исполнителем самостоятельно (не менее 3-х летнего периода).

ж) раздел 7 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы»

Данный раздел должен содержать перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы (если таковые имеются) с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

з) раздел 8 «Оценка эффективности муниципальной программы, подпрограммы».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) производится ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы, подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная. Методика оценки эффективности муниципальной программы производится с учетом специфики муниципальной программы (исходя из целевой, отраслевой направленности муниципальной программы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе анализа и сопоставления целевых индикаторов муниципальной программы, а также выполнения поставленных целей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- x 100, %, где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-го целевого индикатора (показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический индикатор, отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели, предусмотренный муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------: 100, где:

n

E - эффективность реализации муниципальной программы (коэффициентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент   эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение(100).

При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент   эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным   приростом базового значения.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

III. Требования и этапы разработки муниципальной программы

7. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации МО «Бичурский район». Проект перечня муниципальных программ и внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению  Администрации муниципального образования «Бичурский район» совместно с МУ финансовое управление Администрации МО «Бичурский район» по мере необходимости до 1 июня финансового года на основании предложений структурных подразделений МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район. Решение оформляется распоряжением Администрации МО «Бичурский район»».

8. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б)наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации муниципальных программ (цели, задачи, наименование подпрограмм).

9. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с требованиями установленными настоящим Порядком.

Муниципальная программа на стадии разработки должна быть согласована со всеми заинтересованными структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Бичурский район». Согласование оформляется листом согласования.

10. После согласования со всеми заинтересованными органами Администрации  муниципального образования «Бичурский район» проект муниципальной программы вносится на согласование в Комитет экономического развития Администрации МО «Бичурский район» и МУ финансовое управление Администрации муниципального образования «Бичурский район». После согласования с МУ финансовое управление Администрации муниципального образования «Бичурский район» проект направляется в Комитет муниципальной службы и правового обеспечения Администрации муниципального образования «Бичурский район» для согласования на соответствие проекта проект нормативно-правового акта действующему законодательству и отсутствию антикоррупционных составляющих. Далее проект направляется для получения заключения в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Бичурский район».

Вместе с проектом муниципальной программы представляются:

- проект нормативно-правового акта (постановления) Администрации МО «Бичурский район» об утверждении муниципальной программы;

-пояснительная записка, содержащая подробное обоснование о необходимости разработки данной муниципальной программы, а также, необходимости внесения соответствующих изменений; о необходимых финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы.

11. После согласования со всеми заинтересованными органами Администрации муниципального образования «Бичурский район» проект муниципальной программы, проект нормативно-правового акта направляется в прокуратуру Бичурского района на получение заключения об антикоррупционной экспертизе и соответствия действующему законодательству.

12. В целях формирования проекта бюджета МО «Бичурский район» необходимо в срок до 1 октября представить проект муниципальной программы в случае внесения изменений в муниципальные программы, подпрограммы, основные мероприятия.

13. Срок согласования и получения заключений проекта нормативного правового акта: МУ финансовое управление Администрации муниципального образования «Бичурский район» 2 рабочих дня; Комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Бичурский район» 3 рабочих дня; Комитет муниципальной службы и правового обеспечения Администрации муниципального образования «Бичурский район» 5 рабочих дней; Контрольно-счетная палата МО «Бичурский район» составляет до 10 рабочих дней. Общий срок согласования проекта   до 20 дней.

IV. Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу

14. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу и оформляется постановлением Администрации МО «Бичурский район».

15. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в обязательном порядке не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов МО «Бичурский район» «О бюджете МО «Бичурский район».

16. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом при условии, что планируемые изменения не окажут  влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы)), утвержденных Администрацией  МО «Бичурский район», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения.

17. В муниципальную программу могут вносится изменения и дополнения ответственным исполнителем в следующих случаях и в указанные сроки:

а) при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, в части изменения вопросов местного значения полномочий органов местного самоуправления;

б) при внесении изменений в муниципальные правовые акты в части изменения задач и функций структурных подразделений Администрации МО «Бичурский район» в течение шестидесяти календарных дней с момента внесения указанных изменений;

в) при предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на мероприятия (объекты), не включенные в муниципальную программу, в течение пятнадцати рабочих дней с момента поступления от главного администратора бюджетных средств республиканского бюджета уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам.

18. При внесении изменений в действующие муниципальные программы в части изменения целевых показателей за истекший период реализации муниципальной программы(подпрограммы) в проекте следует отражать фактически достигнутые показатели.

19. Подготовленный проект внесения изменений в муниципальную программу должен пройти процедуру согласования аналогичную процедуре согласования при утверждении муниципальной программы.

## V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

20. Ответственные исполнители и соисполнители несут ответственность за решение задач и достижение утвержденных целевых индикаторов.

21. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает выполнение муниципальной программы и осуществляет контроль за ее выполнением;

б) формирует и представляет отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с настоящим Порядком.

22. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителям до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Комитет экономического развития Администрации МО «Бичурский район».

23. Годовой отчет содержит следующие разделы согласно приложения 5 к настоящему Порядку:

а) титульный лист, который должен содержать:

-наименование муниципальной программы;

-наименование ответственного исполнителя;

-отчетную дату (для годового отчета - отчетный год);

-дата составления отчета;

-должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя;

б) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигнутых за отчетный год, следует привести:

- основные результаты, технические характеристики, достигнутые в отчетном периоде;

- характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов;

е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов МКУ Администрация МО «Бичурский район»;

ж) расчет эффективности муниципальной программы.

24. Годовой отчет подписывает заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения Администрации МО «Бичурский район», курирующих ход реализации муниципальной программы. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Бичурский район» в сети Интернет до 15 апреля года, следующего за отчетным.

25. МУ финансовое управление Администрации муниципального образования «Бичурский район» в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Бичурский район» информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

26. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию. Комитет экономического развития до 1 апреля года, следующего за отчетным:

-анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм;

- формирует оценочную таблицу согласно 6 к настоящему Порядку, содержащую перечень муниципальных программ, с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы, подпрограммы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как высокоэффективная и эффективная, муниципальная программа, подпрограмма рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в очередном финансовом году при возможности в полном объеме;

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как низкоэффективная ил неэффективная, Комитет экономического развития рекомендует ответственному исполнителю провести корректировку муниципальной программы, подпрограммы на предмет разработки дополнительных мероприятий, которые будут способствовать достижению целей и задач программы.

- Информация об оценки эффективности реализации муниципальных программ включается в годовой отчет Главы муниципального образования «Бичурский район» о деятельности Администрации МО «Бичурский район» и рассматривается на сессии Совета депутатов МО «Бичурский район» до 1 мая.

## VI. Полномочия органов местного самоуправления при разработке и реализации муниципальных программ

27. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке для рассмотрения и утверждения в Администрации муниципального образования «Бичурский район»;

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов по запросам Комитета экономического развития Администрации МО «Бичурский район», МУ финансовое управление Администрации муниципального образования «Бичурский район» и заинтересованных органов местного самоуправления;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

д) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

е) подготавливает годовой отчет, включая расчет оценки эффективности муниципальной программы, и представляет его в Комитет экономического развития Администрации МО «Бичурский район»;

ж) обеспечивает размещение годового отчета на официальном сайте Администрации МО «Бичурский район» в сети Интернет до 15 апреля года, следующего за отчетным.

28. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок по запросу ответственного исполнителя всю необходимую информацию, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию введенных объектов, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

29. Комитет экономического развития Администрации МО «Бичурский район»:

а) обеспечивает методическое руководство при разработке проектов муниципальных программ;

б) формирует перечень муниципальных программ и обеспечивает, при необходимости, своевременное внесение в него изменений;

в) при согласовании проекта муниципальной программы проверяет проект на предмет соответствия:

-соблюдения требований к содержанию программы, установленных настоящим Порядком;

- соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития   МО «Бичурский район»;

г) формирует сводный отчет оценки эффективности реализации муниципальных программ;

д) дает качественную оценку эффективности реализации муниципальных программ;

е) обеспечивает отражение результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ в годовом отчете Главы МО «Бичурский район».

30) МУ управление финансов Администрации МО «Бичурский район»:

а) обеспечивает методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ;

б) участвует в формировании перечня муниципальных программ;

в) при согласовании проекта муниципальной программы проверяет проект на предмет соответствия плановых показателей и фактических расходных обязательств МО «Бичурский район» на реализацию муниципальных программ;

г) своевременно представляет в Комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Бичурский район» информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

31) Контрольно-счетная палата МО «Бичурский район» проводит финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ, касающуюся расходных обязательств МО «Бичурский район» предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

32) Комитет муниципальной службы и правового обеспечения проводит юридическую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных программ. Обеспечивает размещение утвержденных муниципальных программ на официальном сайте Администрации МО «Бичурский район» в сети Интернет.

33) После согласования со всеми заинтересованными и получения соответствующих заключений Глава МО «Бичурский район» утверждает проект муниципальной программы.

Приложение 1

к Постановлению Администрации

муниципального образования

«Бичурский район»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| Наименование муниципальной программы(подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы программы(подпрограммы) |  |
| Соисполнители муниципальной программы(подпрограммы) |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цель и задачи программы муниципальной программы(подпрограммы) |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы(подпрограммы) |  |
| Сроки реализации муниципальной программы(подпрограммы) |  |
| Объемы финансовых средств муниципальной программы(подпрограммы) | тыс. руб. |
|  | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы(подпрограммы) |  |

Приложение 2                                                                                                                                                                                                           к Порядку разработки, реализации                                                                                                                                                                                 и оценки эффективности  муниципальных программ                                                                                                                      муниципального образования                                                                                                                                                              «Бичурский район»

Целевые индикаторы муниципальной программы __________________________________________, подпрограммы муниципальной программы и их значения

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Прогнозный период | Источник определения индикатора (порядок расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 202__г. | 202__г. | 202__г. | 202__г. | 202__г. |  |
| Муниципальная программа |  |
| 1 | Цель Задача: 1. 2. | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2… |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |
|  |  | Целевой индикатор 2… |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Бичурский район»

Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы «_____________________»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 202__ г. | 202_г. | 202_ г. | 202_ г. | 202_г. | 202_г. |
| Программа |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Бичурский район»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации                                                                                     и оценки эффективности                                                                                 муниципальных программ                                                                        муниципального образования  «Бичурский район»

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы ______________________________________________________

( наименование муниципальной программы)

за __________________ год

Ответственный исполнитель_____________________________________

____________________________________________________________

Дата составления отчета________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета________________________

__________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Бичурский район»

Оценка эффективности муниципальных программ за __________год

| № п/п | Наименование программы, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы | Ед . изм. | Наименование индикатора, исполнение | Качественная оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период(год) | Индексы | Уровень эффективности программы с учетом качественной оценки выполнения индикаторов в разрезе муниципальных программ, (коэффициент) |  |
|  |  |  |  | %, | %, с учетом качественной оценки |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |